REST CYCLE

CRISTIAN FELIPE ALVARADO ARIAZ

CHARITH TATIANA MARTINEZ CAMARGO

DIEGO ALEJANDRO SANDOVAL VELANDIA

ANDREY ALEJANDRO SUESCA FUENTES

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SENA 2024

INSTRUCTOR: JUAN FERNANDO JIMENEZ

TUNJA-BOYACA

14/08/2024

Tabla de contenido

REST CYCLE	1

REST CYCLE	2

INTRODUCCIÓN	3

OBJETIVO GENERAL:	3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

ALCANCE DEL PROYECTO:	5

EQUIPO DE DESARROLLO	5

Requisitos	6

REQUISITOS FUNCIONALES	6

REQUISITOS NO FUNCIONALES	17

Roles de USUARIO	19

GESTIÓN DEL PROYECTO	19

Cronograma:	19

Recursos:	20

Riesgos y Mitigación:	21

CONCLUSIONES	21

RESUMEN	23

Rest Cycle es una aplicación móvil enfocada en promover hábitos saludables en el uso de dispositivos móviles, diseñada especialmente para el control parental. Su objetivo principal es ayudar a los padres a gestionar el tiempo que sus hijos pasan en el celular y a monitorear su actividad para fomentar un uso responsable y equilibrado de la tecnología.	23

Referencias	23

# REST CYCLE

# INTRODUCCIÓN

Rest Cycle es una innovadora aplicación diseñada para promover hábitos saludables en el uso del celular, enfocándose en el control parental y la autogestión del tiempo en dispositivos móviles. En un mundo donde la tecnología juega un papel fundamental en la vida cotidiana, especialmente para los más jóvenes, Rest Cycle busca ofrecer herramientas que ayuden a las familias a mantener un equilibrio adecuado entre el tiempo de pantalla y otras actividades esenciales.

La aplicación proporciona funciones como estadísticas detalladas del uso del dispositivo, permitiendo a los padres evaluar y gestionar cómo sus hijos utilizan sus teléfonos. A través de notificaciones en formato de burbuja, similares a los mensajes de Messenger, Rest Cycle se integra de manera intuitiva y amigable en la vida digital de los usuarios, asegurando que los recordatorios y alertas sean visibles sin ser invasivos.

# OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y promover una aplicación móvil que fomente hábitos saludables en el uso del celular mediante herramientas de control parental y autogestión del tiempo, ayudando a reducir la dependencia tecnológica y promoviendo un uso equilibrado y consciente de los dispositivos móviles.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Monitorear el Uso del Dispositivo: Implementar una función de estadísticas de uso que permita a los padres visualizar y analizar los patrones de uso de las aplicaciones en los dispositivos de sus hijos, ayudándoles a evaluar si se está haciendo un uso adecuado y saludable.

Controlar el Tiempo de Pantalla: Proporcionar herramientas para configurar límites de tiempo de uso en aplicaciones específicas y recibir alertas cuando se exceden los tiempos establecidos, fomentando el equilibrio entre el tiempo de pantalla y otras actividades.

Crear Notificaciones Amigables: Desarrollar un sistema de notificaciones en formato de burbujas, similar a los mensajes de Messenger, para enviar recordatorios sobre pausas, tiempos de descanso y límites de uso de manera no invasiva.

Fomentar la Educación Digital: Incluir recursos educativos y recomendaciones dentro de la aplicación para padres e hijos sobre el uso responsable y consciente de la tecnología, contribuyendo al desarrollo de hábitos digitales saludables.

Promover la Autogestión del Tiempo: Proveer funcionalidades que permitan a los usuarios jóvenes gestionar su propio tiempo en el celular, ayudándoles a desarrollar habilidades de autocontrol y responsabilidad digital.

El objetivo principal de Rest Cycle es fomentar un uso consciente y saludable de la tecnología, ayudando a reducir la dependencia del celular y promoviendo un estilo de vida más equilibrado para toda la familia.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El proyecto se define en la salud de los adultos y niños creando una restricción en el uso continuo del teléfono, mostrando una notificación instantánea que le indique el tiempo que lleva usándolo. Ya cumplido el tiempo limite de uso; de momento se bloqueará las aplicaciones y se indicara la reactivación de las apps. De esta forma los padres pueden minimizar el tiempo que sus hijos están utilizando el dispositivo.

EQUIPO DE DESARROLLO:

Cristian Felipe Alvarado Ariaz   rol: Project manager

Charith Tatiana Martinez Camargo   rol:  Analista

Diego Alejandro Sandoval Velandia   rol: programador

Andrey Alejandro Suesca Fuentes rol: programador

# Requisitos

# REQUISITOS FUNCIONALES

RF.1    REGISTRO DE USUARIO:

Registro para usuarios nuevos tomando datos esenciales para la creación de la cuenta (Nombres, Apellidos, Correo, Fecha de Nacimiento, Contraseña).

RF.2    TERMINOS Y CONDICIONES:

Opcion para leer y aceptar términos y condiciones para registrarse.

RF.3    REGISTRO DE USUARIO:

Ingreso de usuarios a la aplicacion con cuenta por medio de credenciales(Correo y contraseña).

RF.4    CAMBIO DE CONTRASEÑA:

Cambio de contraseña para los usuarios en caso de olvidarse por medio de códigos enviados a correos.

RF.5    MEMBRESIAS:

Elección de membresía gratuita pero con limitaciones o premium para acceso completo.

RF.6    SELECCIÓN DE MODO:

Acceso a cualquiera de los dos modos(Habitos Saludables o Control Parental) de forma facil y intutiva.

RF.7    CREACION DE CUENTAS:

Creación de cuentas para menores de edad por parte del padre/tutor, al crearlas estas quedaran enlazadas de una vez con la cuenta del padre/tutor.

RF.8    VINCULACION DE CUENTA:

Vinculacion entre cuentas, donde la cuenta del padre/tutor queda gestionando la cuenta de un MENOR DE EDAD.

RF.9    CONTRASEÑAS DE SEGURIDAD:

Contraseña nueva para la realización de cambios en la cuenta del menor de edad, que el Padre/tutor debe crear al enlazar o crear una cuenta.

RF.10   HISTORIAL DE USO:

Los usuarios pueden ver un informe de las estadísticas del uso de aplicaciones del usuario en su dispositivo(Diario, Semanal o Mensual).

RF.11   TAREAS PENDIENTES:

Usuarios pueden Ver tareas pendientes generadas por el usuario Padre/tutor.

RF.12   GESTION DE TAREAS PENDIENTES:

El usuario PAdre/Tutor; puede agregar, modificar y/o eliminar tareas, eventos o compromisos pendientes para el usuario menor de edad.

RF.13   TIEMPO ADICIONAL POR TAREAS COMPLETADAS:

El usuario Padre/tutor; puede modificar la cantidad de tiempo para el uso de aplicaciones que dará al usuario menor de edad por completar la tarea.

RF.14   NOTIFICACIONES DE ACTIVIDADES:

El sistema notifica al usuario Padre/tutor sobre excesivo en aplicaciones del dispositivo del usuario menor de edad.

RF.15   NOTIFICACION DE USO EXEDIDO:

Notificación al usuario que gestiona y el gestionado, cuando el usuario gestionado excedió el tiempo de uso en alguna aplicación.

RF.16   NOTIFICACION DE ACTIVIDADES:

El sistema notifica al usuario que gestiona y gestionado las tareas y/o actividades registradas por el usuario que gestiona.

RF.17   NOTIFICACION DE RECOMENDACIONES AL PADRE:

El sistema notifica al usuario que gestiona, sobre actividades que se recomienda que haga el usuario enlazado para mejorar sus hábitos.

RF.18   BLOQUEO GENERAL:

Bloqueo de todas las aplicaciones seleccionadas por el usuario que gestiona instantáneamente.

RF.19   NOTIFICACION DE INSTALACION:

El sistema notifica al usuario que gestiona, el intento de instalación de una aplicación por parte del usuario gestionado.

RF.20   PERMISOS DE INSTALACION:

El usuario que gestiona puede permitir o lo contrario la instalación de una aplicación por parte del usuario gestionado.

RF.21   VINCULACION DEL CALENDARIO:

El usuario podrá vincular la app con un calendario, para gestionarle las tareas y actividades que tiene pendiente el usuario enlazado.

RF.22   TIEMPO MAXIMO DIARIO POR APLICACIÓN:

El usuario tendrá la opción de establecer el tiempo de uso máximo diario en las aplicaciones seleccionadas del usuario gestionado.

RF.23   BLOQUEO TOTAL POR HORARIO:

El usuario que gestiona podrá elegir un horario, en el cual el dispositivo del usuario gestionado se bloquea totalmente.

RF.24   INFORME DE TIEMPO DE USO DEL DISPOSITIVO:

El usuario que gestiona podrá ver un informe con datos del tiempo que el usuario gestionado a estado utilizando el dispositivo móvil.

RF.25   HISTORIAL DE NAVEGACION:

El usuario que gestiona podrá ver el historial en navegadores, del usuario gestionado.

RF.26   LISTA NEGRA SITIOS WED:

El usuario que gestiona podrá agregar a una lista negra de sitios web en los navegadores, esto bloqueará el ingreso a estos sitios del usuario gestionado.

RF.27   ACTIVACION GPS:

El usuario gestionado activa el GPS con los permisos respectivos.

RF.28   REPORTE DE UBICACIÓN:

El usuario que gestiona recibirá ubicaciones exactas donde estuvo el dispositivo del hijo.

RF.29   NOTIFICACION POR USO EXCESIVO:

El sistema notifica cuando el usuario utilizó una aplicación después del tiempo límite.

RF.30   NOTIFICACIONES MOTIVACIONES:

El sistema notifica al usuario con mensajes motivacionales, que le ayudan a mejorar sus hábitos.

RF.31   NOTIFICACIONES DE TEMA DE INTERES:

El sistema notifica al usuario sobre temas de interés que haya seleccionado.

RF.32   RECORDATORIOS DE ACTIVIDADES PENDIENTES:

El sistema notifica al usuario de las actividades por realizar y con las fechas para realizarlas.

RF.33   ALERTA USO PROLONGADO DE AURICULARES:

El sistema notifica al usuario cuando haya usado audífonos por demasiado tiempo.

RF.34   ENLACE CON OTROS APLICACIONES:

Enlace a aplicaciones que se desean gestionar su tiempo de uso diario.

RF.35   TIEMPO MAXIMO POR EXCESO DE TIEMPO:

Establecer el tiempo máximo para el uso diario de una aplicación.

RF.36   MEDIDAS POR EXCESO DE TIEMPO:

Seleccionar el tipo de medida que se toma al alcanzar el tiempo máximo de uso de una aplicación.

RF.37   INFORME DE TIEMPO EN APLICACIONES:

Solicitar un informe del tiempo que se utilizó cada aplicación y también filtrar por el tipo de aplicación.

RF.38   HORARIO DE DESCANSO:

Establecer horas de descanso donde el dispositivo no se usa.

RF.39   MEDIDAS DURANTE EL DESCANSO:

Establecer medidas que se toman durante la hora de descanso.

RF.40   CONEXIÓN CON CALENDARIO:

Enlazar la aplicación con el calendario del dispositivo.

RF.41   GESTION DE TAREAS:

El usuario podrá agendar tareas y compromisos pendientes, con algunos detalles.

RF.42   ALMACENAMINETO DE INFORMACION RELEVANTE:

Crear notas con título y su contenido.

RF.43   ELECCION DE TEMAS DE INTERES:

Seleccionar los temas de interés para el usuario.

RF.44   MODIFICACION DE TEMAS DE INTERES:

Cambiar los temas de interés para el usuario.

RF.45   ELIMINACION DE CUENTAS FRAUDULENTAS:

El administrador podrá eliminar cuentas que presenten fallos o intentos de fraude en autentificación de datos.

RF.46   SUGERENCIA PARA MEJORAR:

El administrador podrá hacer sugerencias a los programadores para editar las interfaces o funciones.

RF.47   GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS:

El administrador consultara y gestionar las quejas y reclamos de los usuarios.

RF.48   REPORTES PLANES PREMIUM:

El administrador podrá ver el reporte de los planes premium que se encuentran activos.

RF.49   LISTADO DE CUENTAS:

El administrador podrá generar un listado de cuentas comunes y premium para su debida gestión.

RF.50   CUENTAS PREMIUM VENCIDAS:

El administrador revisara y gestionar las cuentas premium vencidas.

RF.51   PAGOS Y CONTRATOS:

El administrador gestionara los pagos y los contratos con las empresas publicitarias.

RF.52   ENVIO DE OFERTAS:

El administrador podrá generar un listado para enviar ofertas a los usuarios registrados.

RF.53   CONTRATOS CON PATROCINADORES:

El administrador gestionara los contratos con patrocinadores.

RF.54   CAMBIO DE CONTRASEÑA:

El usuario puede modificar su contraseña.

RF.55   SELECCIÓN DE IDIOMA:

El usuario puede cambiar el idioma de la aplicación.

RF.56   CONTACTO CON SOPORTE TECNICO:

El usuario puede comunicarse con soporte técnico.

RF.57   EDICION DE INFORMACION PERSONAL:

El usuario puede modificar su información personal.

RF.58   TEMA CLARO/ OSCURO:

El usuario podrá cambiar entre tema oscuro y tema claro.

# REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF.01      El sistema notifica a través de una burbuja tipo chat, esta notificación debe enviarse y generarse entre 5 a 7 segundos de respuesta.

RNF.02      La interfaz debe ser fácil de manejar con un diseño atractivo y muy accesible.

RNF.03      La aplicación debe ser accesible y que cuente con un soporte en varios idiomas.

RNF.04      La aplicación debe responder a las interacciones con el usuario en menos de 4 segundos.

RNF.05      La aplicación debe ser capaz de manejar mil usuarios simultáneamente sin degradar el rendimiento del sistema.

RNF.06      El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

RNF.07      La aplicación debe garantizar la protección de los datos obtenidos del usuario mediante un cifrado de datos y medidas de seguridad robustas.

RNF.08      La aplicación debe ser compatible con la mayoría de las versiones de sistemas operativos móviles y con los más recientes.

RNF.09      La aplicación debe funcionar correctamente en la mayoría de los dispositivos móviles.

RNF.10      Las actualizaciones de la aplicación no deben afectar la integridad de los datos existentes.

RNF.11      La aplicación debe contar con un proceso de control de calidad, para que las nuevas versiones no lleven errores.

RNF.12      La aplicación debe soportar un aumento del 50% de los usuarios concurrentes sin afectar integridad.

# Roles de USUARIO

Rol Padre: Usuario principal para la app que podrá crear y gestionar el usuario para el hijo, y también podrá realizar las funciones del rol hábitos saludables

Rol Hijo: Usuarios que el padre les contralara el uso de su celular para que obtengan hábitos saludables en el uso de la tecnología

Rol Hábitos saludables: usuarios que buscan mejorar sus hábitos en el uso de las aplicaciones en el celular y como lo usan

# GESTIÓN DEL PROYECTO

## Cronograma:

Fechas clave:

- Mes 1-3: Finalización del diseño de la arquitectura del sistema

- Mes 4-6: Finalización del desarrollo de los componentes del sistema, integrar los componentes y probar el sistema.

- Mes 7-9: Finalización de las pruebas unitarias e integración y validación del sistema

- Mes 10-12: Finalización de la implementación y despliegue del sistema

(Estas fechas son un aproximado y pueden variar)

Recursos:

Implementación de herramientas ofimáticas y fuentes de datos del SENA.

Desarrolladores y analistas

Hardware:

Smartphone o tableta con:

Procesador potente (al menos 2 núcleos)

Memoria RAM (al menos 6 GB)

Almacenamiento interno (al menos 128 GB)

Conectividad Wi-Fi, Bluetooth y GPS

Sensor de huella

Reconocimiento facial y patrones de bloqueo

3. Dispositivos de entrada:

Botones o gestos para interactuar con la aplicación

Riesgos y Mitigación:

La vulnerabilidad en los sistemas de seguridad he información de los usuarios.

Softwares de seguridad informática y el uso protegido de los datos de los usuarios.

Mapa de Procesos

# CONCLUSIONES

El presente proyecto está ambientado a los hábitos saludables de las herramientas y tecnologías que tenemos en este presente siglo, para el uso adecuado de estos.

Esta aplicación nos ayuda a controlar el uso de tecnologías a hijos y poder aprovechar al máximo nuestras cualidades en otras cosas desde temprana edad.

Nos ayuda a estar atentos de toda aquella noticia que nos beneficie de los bancos o la agenda general para estar al día de cualquier inquietud o compromiso que tenga.

En conclusión, el proyecto tiene como objetivo promover el uso adecuado y saludable de las herramientas y tecnologías en la vida cotidiana, especialmente en niños y jóvenes, para fomentar un equilibrio entre el uso de la tecnología y el desarrollo de otras habilidades y actividades. Además, la aplicación busca mantener a los usuarios informados y actualizados sobre noticias importantes y recordatorios de compromisos, con el fin de mejorar la organización y el bienestar en general.

-Los logros principales de este proyecto es concientizar y formar personas con más hábitos saludables al momento de usar las herramientas.

en un futuro esta aplicación creara vínculos de compras y monetización permitiendo sacar remuneraciones para la actualización de esta y la implementación de nuevas tecnologías y diseños que nos permitan llegar a mas personas hasta lograr el objetivo de volverla una app primaria que venga integrada en todos los dispositivos inteligentes para mejorar y fomentar desarrollo de hábitos saludables en las personas.

# RESUMEN

# Rest Cycle es una aplicación móvil enfocada en promover hábitos saludables en el uso de dispositivos móviles, diseñada especialmente para el control parental. Su objetivo principal es ayudar a los padres a gestionar el tiempo que sus hijos pasan en el celular y a monitorear su actividad para fomentar un uso responsable y equilibrado de la tecnología.

# Referencias

Lucid chart

Draw.io

Google formatos

Anexos:

https://app.diagrams.net/

https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/

https://lucid.app/users/login?returnUrlOverride=%2Flucidchart%2F1124678b-c88b-48ef-a5dc-fd708b376c6d%2Fedit%3FinvitationId%3Dinv_3fbbb12e-fe83-4565-9126-6ef968899d00%26page%3D0_0#/login?referredProduct=lucidchart